ОМЕЛЬНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( шістнадцята сесія VIII скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

від  21 грудня 2022 року                                                              с. Омельник

Про затвердження «Програми поводження

з твердими побутовими відходами

в Омельницькій сільській раді

Кременчуцького району Полтавської області на 2023-2025 роки»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України, керуючись рішенням виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області №176 від 12.12.2022 року «Про погодження «Програми                            поводження з твердими побутовими відходами в Омельницькій сільській раді Кременчуцького району Полтавської області на 2023-2025 роки» Омельницька сільська рада Кременчуцького району Полтавської області

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити «Програму поводження з твердими побутовими відходами в Омельницькій сільській раді Кременчуцького району Полтавської області на 2023-2025 роки» (Додаток 1).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та регуляторної політики ( голова комісії Решмедило В.М.).

Сільський голова                                                           Андрій ПИРОГ

Додаток 1

до рішення шістнадцятої сесії VIII скликання Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області                             від   21.12.2022 року

«Програма

поводження з твердими побутовими відходами

в Омельницькій сільській раді

Кременчуцького району Полтавської області

на 2023-2025 роки»

ВСТУП

Програма поводження з твердими побутовими відходами в Омельницькій сільській раді Кременчуцького району Полтавської області на 2023-2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, „Про житлово-комунальні послуги”, Програми поводження з твердими побутовими відходами, затвердженої на державному рівні.

Мета Програми – координація та активізація дій місцевої влади, суб'єктів господарювання та населення в Омельницькій сільській раді Кременчуцького району Полтавської області для забезпечення реалізації загальнодержавної політики у сфері поводження з твердими побутовими відходами (далі – ТПВ), яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

Основні завдання Програми: зменшити обсяги утворення відходів та захоронення їх на звалищі, збільшити використання ресурсоцінних компонентів ТПВ, впровадити новітні технології і сучасні та ефективні засоби механізації, підтримувати в належному технічному стані автомобіль – сміттєвоз для збирання та транспортування побутових відходів, відрегулювати тарифи та підвищити рентабельність і ефективність виробничої діяльності, покращити якість і розширити обсяги надання послуг, впровадити систему моніторингу поводження з ТПВ та покращити облік і звітність, зменшити негативний вплив ТПВ на довкілля і здоров'я населення.

РОЗДІЛ І. Загальна характеристика Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області  та аналіз існуючої системи санітарного очищення й прибирання і стану сфери поводження з ТПВ.

Територія сільської ради становить 152 кв.км;

Кількість населених пунктів – сьогодні на території Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області налічується двадцять населених пунктів: с. Омельник, с.Варакути, с. Пустовіти, с. Литвиненки, с. Федоренки, с. Рокитне, с. П’ятихатки, с. Щербаки, с. Оніщенки, с. Романки, с. Запсілля, с. Степівка, с. Крамаренки, с. Демидівка, с. Радочини, с. Яремівка, с. Гуньки, с. Найденівка, с. Ковалі, с. Щербаки.

Чисельність населення сільської ради становить 5100 осіб,  з них: працюючі - 3107 осіб, пенсіонери - 1083 осіб, діти –910 осіб.

Економічна спеціалізація регіону. За структурою господарств, що знаходяться на території Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області – аграрно – індустріальний регіон.

Дороги. Омельницька сільська рада Кременчуцького району Полтавської області розташована на правому березі річки Псла, за 23 км від райцентру та 12 км від залізничної станції Потоки. Автомобільні дороги загального користування протяжністю 342 км., з них з твердим покриттям 271 км.

Клімат. Помірно – континентальний, на протязі календарного року відносно посушливий, переважає роза північно – східних вітрів.

Природне багатство. По території Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області протікає річка Псьол, Сухий Омельничок. Площа заліснення складає 1118 га.

Житловий фонд складається із 2410 домоволодінь, з них 19 багатоквартирних будинків. Багатоквартирні житлові будинки розташовані компактно в центрі с. Омельник, на окраїні села Рокитне, один в селі Демидівка два в селі Запсілля та є відносно благоустроєні.

Санітарне очищення. В Омельницькій сільській раді Кременчуцького району Полтавської області ним займається Омельницьке КП згідно укладених договорів з мешканцями. На території сільської ради утворюються та вивозяться на сміттєзвалище тверді побутові відходи і сміття. На даний час ТПВ у населення збирається за допомогою одного трактору з причепом та сміттєвозу.

Звалище. Місце видалення відходів із території Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області, розміщене на відстані 2,5 км від села Омельник, на сьогодні надано Омельницькому КП в користування. Сільська рада проводить його паспортизацію.

Друге сміттєзвалище знаходиться у селі Рокитне.

РОЗДІЛ II. Обґрунтування напрямків розвитку сфери поводження з ТПВ та основних заходів Програми.

Якість послуг у сфері поводження з ТПВ в Омельницькій сільській раді Кременчуцького району Полтавської області є недостатньою, а рівень охоплення ними населення об’єднаної громади – низьким. У відповідності з Національною стратегією поводження з твердими побутовими відходами в Україні в 2023 році необхідно досягти охоплення збиранням відходів населення Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області на рівні, не нижче 75%. Необлаштоване сільське звалище має бути повністю паспортизоване. Разом з тим мають впроваджуватись інші технології поводження з ТПВ та скорочуватись обсяги їх захоронення.

Таким чином, основними напрямками розвитку сфери поводження з ТПВ в Омельницькій сільській раді Кременчуцького району Полтавської області мають бути: ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, впорядкування існуючого сільського звалища та зменшення обсягів захоронення на ньому відходів; впровадження засобів механізації сучасного технічного рівня, поширення контейнерного вивозу ТПВ; впровадження новітніх високоефективних екологічно безпечних та ресурсозберігаючих технологій, які базуються на комплексному поєднанні різних методів перероблення ТПВ на основі організації роздільного збирання окремих компонентів ТПВ з подальшим їх сортуванням на спеціальних технологічних лініях (сміттєпереробних комплексах); компостуванням органічної частини тощо.

Основні заходи Програми на 2023-2025 роки

| № п\п | Назви заходів | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Заходи з впорядкування, реконструкції, будівництва сміттєзвалища для захоронення ТПВ (с. Рокитне та с. Омельник) |  |  |  |
| 1.1 | Обстежувати територію Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області з метою виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ та безхазяйних відходів | Омельницьке КП Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки | - | Постійно |
| 1.2 | Приймати міри по ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | Омельницьке КП Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки | - | Постійно |
| 1.3 | Проводити рекультивацію, компостування органічних відходів на сільському звалищі | Омельницьке КП Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | - | Щорічно |
| 1.4 | Впорядкування сільських звалищ, їх прилеглу територію | Омельницьке КП Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | - | Постійно |
| 1.5 | Завершити паспортизацію сільського звалища твердих побутових відходів | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | - | 2023р. |
| ІІ. | Заходи з покращення щодо надання послуг населенню Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області по вивозу ТПВ |  |  |  |
| 2.1 | Раціонально використовувати автомобіль – сміттєвоз та трактор з причепом при збиранні ТПВ | Омельницьке КП Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | - | 2023-2025р.р. |
| 2.2 | За необхідністю проводити капітальний/поточний ремонт технічних засобів які залучаються під час збору ТПВ | Омельницьке КП Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області |  | За необхідністю протягом 2023-2025р.р. |
| 2.3 | Встановлювати нові вуличні сміттєві баки в населених пунктах Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. Проводити за необхідністю ремонт наявних сміттєвих баків | Омельницьке КП Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області |  | 2023-2025р.р. |
| ІІІ. | Заходи з впровадження нових технологій і обладнання при збиранні, переробленні та видаленні ТПВ. |  |  |  |
| 3.1 | Вивчати питання щодо можливості впровадження новітніх високоефективних екологічно безпечних та ресурсо-зберігаючих технологій, які базуються на комплексному поєднанні різних методів перероблення ТПВ | Постійні комісії Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області Омельницьке КП Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | - | 2023-2025р.р. |
| 3.2 | Вивчати питання по організації роздільного збирання окремих компонентів ТПВ та впровадити дану технологію в населених пунктах Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | Постійні комісії Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області Омельницьке КП Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | - | 2023-2025р.р. |
| ІV. | Заходи з покращення якості та розширення номенклатури і обсягів послуг, що надаються в сфері поводження з ТПВ |  |  |  |
| 4.1 | Стабілізувати фінансово-економічний стан сільського комунального підприємства, діяльність якого пов'язана із санітарним очищенням Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області Омельницька сільська рада Кременчуцького району Полтавської області | - | 2023-2025р.р. |
| 4.2 | Забезпечити сприятливі умови для залучення зовнішніх інвестицій з метою переоснащення системи санітарного очищення Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | - | 2023-2025р.р. |
| 4.3 | Стимулювати в межах чинного законодавства роботу суб’єктів підприємницької діяльності, що займаються збиранням та заготівлею ресурсоціних компонентів вторинної сировини | Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області |  | 2023-2025р.р. |
| V. | Екологічні та санітарно-гігієнічні заходи |  |  |  |
| 5.1 | Покращити якість і розширити обсяги надання послуг у сфері поводження з ТПВ | Омельницьке КП | - | 2023-2025р.р. |
| 5.2 | Скоротити обсяги захоронення ТПВ на сільському звалищі | Омельницьке КП | - | 2023-2025р.р. |
| 5.3 | Зменшувати негативний вплив ТПВ на довкілля і здоров'я населення | Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області Омельницьке КП | - | 2023-2025р.р. |
| 5.4 | Впроваджувати систему моніторингу поводження з ТПВ та покращити їх облік і звітність | Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області Омельницьке КП | - | 2023-2025р.р. |
| 5.5 | Забезпечити проведення санітарно-гігієнічних досліджень грунту, грунтових вод та атмосферного повітря в зоні розміщення сільського звалища | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки | - | 2023-2025р.р. |
| VІ | Організаційно-управлінські та фінансово-економічні заходи |  |  |  |
| 6.1 | Здійснювати контроль за дотриманням законодавства у сфері поводження з ТПВ на території Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | Омельницьке КП Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | - | 2023-2025р.р. |
| 6.2 | Поновити Схему санітарного очищення населених пунктів Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. Затвердити та розробити правила благоустрою і чистоти населених пунктів Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області Омельницьке КП | - | 2023 р. |
| 6.3 | Розробити та затвердити Схему розміщення контейнерів для збирання ТПВ, контейнерних майданчиків та вивозу сміття в населених пунктах Омельницькій сільській раді Кременчуцького району Полтавської області | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області Омельницьке КП | - | 2023-2025р.р. |
| 6.4 | Розробити та затвердити калькуляцію витрат та проекти відповідних тарифів на послуги із вивезення та розміщення ТПВ. Відрегулювати та затвердити тарифи у сфері поводження з ТПВ та підвищити рентабельність і ефективність виробничої діяльності комунального підприємства | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області Омельницьке КП Омельницька сільська рада Кременчуцького району Полтавської області | - | 2023-2025р.р. |
| 6.5 | Забезпечити укладання договорів на вивіз та розміщення ТПВ на звалищі і між суб’єктами підприємницької діяльності та Омельницьким КП | Омельницьке КП | - | 2023-2025р.р. |
| 6.6 | Брати участь в конкурсах/проектах з метою отримання грантів для впровадження заходів у сфері поводження з ТПВ, залучати інші інвестиції | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області Омельницьке КП | - | 2023-2025р.р. |
| 6.9 | Передбачити кошти в місцевому бюджеті на виконання заходів цієї Програми та сплати екологічного податку | Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | 10,0 | 2023 р. |
| VІІ. | Освітньо-виховні та інформаційні заходи |  |  |  |
| 7.1 | Проводити освітньо-виховну роботу серед дітей і молоді Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області з питань дотримання чистоти і порядку | Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області Заклади освіти Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області | - | 2023-2025р.р. |
| 7.2 | Проводити інформаційно-пропогандистську роботу серед дорослого населення в Омельницькій сільскій раді Кременчуцького району Полтавської області з питань покращення санітарної культури, дотримання законодавства у сфері поводження з ТПВ | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки Виконавчий комітет Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області Омельницьке КП | - | 2023-2025р.р. |

РОЗДІЛ III. Узагальнені дані та показники Програми, контроль і звітність про її виконання. Очікувані результати.

Виконання Програми дасть змогу:

-зменшити шкідливий  вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

-створити умови для очищення Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області від забруднення побутовими відходами;                         -зменшити обсяги захоронення побутових відходів;                                            -забезпечити виготовлення додаткової товарної  продукції за рахунок переробки ресурсоцінних компонентів побутових відходів;                                                    -упровадити нові технології у сфері поводження з побутовими відходами;                   -поліпшити якість обслуговування населення Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області у сфері поводження з побутовими відходами;

-в майбутньому перетворити сферу поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

Джерелами фінансування заходів цієї Програми можуть бути бюджети всіх рівнів, гранти та інші джерела, не заборонені чинним законодавством. Місцевим бюджетом на 2023 рік передбачено кошти в сумі 10,0 тис.грн.

Контроль за виконанням заходів цієї Програми покладено на постійні комісіі з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та регуляторної політики і з питань житлово-комунального господарства комунального господарства та комунальної власності та Омельницьке КП.

Звітують про виконання заходів цієї Програми вказані у ній виконавці перед сесією Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області не рідше одного разу на рік.

Секретар  сільської  ради                                                           Вікторія КОЗАК